RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS NO ESTADO DO PARANÁ

LOTE 1

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013

|  | ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIA DE OPERAÇÕES COORDENADORIA DE CONCESSÃO E PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS |  |
| --- | --- | --- |

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DO

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS NO

ESTADO DO PARANÁ

# LOTE 01

## OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013

PROGRAMA CONCESSÕES DE RODOVIAS

DO ESTADO DO PARANÁ

### ENVOLVENDO RODOVIAS FEDERAIS DELEGADAS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO

### OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013

LOTE:	01

CONCESSIONÁRIA:	EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A.  -  ECONORTE

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO

- IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO LOTE CONCEDIDO

- SÍNTESE SOBRE O ANDAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS

- QUADROS DAS RECEITAS DE PEDÁGIO

- DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS PARA OS INVESTIMENTOS E CUSTEIO NO TRIMESTRE

- DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS, ACUMULADOS ATÉ O TRIMESTRE PARA OS INVESTIMENTOS E CUSTEIO

- ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO E DE ACIDENTES

- DEMONSTRATIVO SOBRE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

- GESTÃO AMBIENTAL

- FAIXA DE DOMÍNIO

- PENDÊNCIAS JUDICIAIS

- CRONOGRAMA FINANCEIRO ACUMULADO

##### INTRODUÇÃO

Este relatório contém informações relativas ao período correspondente ao trimestre de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, sobre o desenvolvimento das principais variáveis que explicam o desempenho operacional e financeiro das concessões de Rodovias Federais. O objetivo deste relatório é o de subsidiar com dados e informações a análise global do Programa de Concessões do DNER / DNIT. Em complementação, deseja-se divulgar os resultados do Programa de Concessões no Paraná, em seus aspectos mais importantes e fundamentais.

Em 9/5/05 o DER-PR recebeu da SPNT - Secretaria de Política Nacional de Transportes, vinculada ao Ministério dos Transportes, o ofício nº 016-DEOUT/SPNT/MT, informando da competência de seu Departamento de Outorgas (DEOUT), para regulação e supervisão das rodovias concedidas pelos Estados por meio de Convênios de Delegação, com base na Portaria nº 501 de 17/11/04.  Por conseguinte, a partir desta informação, este Relatório, anteriormente enviado ao DNER/DNIT, está sendo encaminhado ao DEOUT, em Brasília.

Em 11/7/06 o DER-PR recebeu da SPNT/DEOUT o Ofício nº 052/2006/DEOUT/MT de 3/7/06, informando da Instrução de Serviço nº 02 de 29/6/06, em atenção, procedemos a inclusão dos Quadros 11 e 14 (a partir do relatório do 2º Trim/06), mantendo a configuração dos demais tópicos e atualizando-os para o trimestre em questão, certos de que atendemos ao solicitado.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2014.

DER-PR / DOP / CCPR

Eng.º Paulo Montes Luz

Coordenador

##### IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO OBJETO DA CONCESSÃO

- Concessionária:	Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A.

ECONORTE

- Empresas controladoras:

Participação

Triunfo Participações e Investimentos S/A – TPISA          100,00 %

Lote:		01

Rodovias:	BR-369, BR-153, PR-323, PR-445 e PR-090

Extensão das Rodovias Principais:			311,00 km

Extensão dos Trechos Rodoviários de Acesso:	29,77 km

Contrato no:	071/97

Data da Assinatura do Contrato:			14 de novembro de 1997

Data da Assinatura da Ordem de Serviço:	26 de novembro de 1997

Data da Assinatura do Termo Aditivo:		15 de maio de 2002

Data do Início da Cobrança de Pedágio:	07 de junho de 1998

##### SÍNTESE SOBRE O ANDAMENTO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS

As obras do presente ano correspondem aos investimentos aprovados pela Deliberação N.º 094/2009 do Conselho Diretor deste DER/PR, de 20 de agosto de 2009, e constituem-se de Restauração, Alargamento de Ponte e Manutenção das Rodovias Principais.

Informamos que o Processo de Revisão Amigável, que pretende analisar o Contrato de Concessão, levantar e apurar eventos de desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurar e na medida do possível resolver os passivos administrativos e judiciais existentes entre as Partes, dentre outras providências que assegurem o serviço adequado com ênfase na modicidade tarifária, podendo culminar em “Termo Aditivo Resultante”, o qual contará com a devida e necessária interveniência e anuência da União por intermédio de seus Entes Federais, permanece em andamento com o fechamento do 4º Trimestre de 2013, pois o mesmo se encontra em estágio que não permite, no momento, conclusão global para a assinatura de eventual aditivo ao Contrato de Concessão – “Termo Aditivo Resultante”.

Informamos também que, haja vista a necessidade de realização de certas obras não previstas nos Programas Vigentes, assim como a necessidade de antecipação de obras previstas, juntamente com o Processo de Revisão Amigável em andamento, o DER/PR, com a anuência do Governo do Estado, tem celebrado Termos de Ajuste para realização de obras não previstas, e concedido Autorizações para antecipação de obras previstas, tudo com as devidas análises técnicas, econômico-financeiras e jurídicas imprescindíveis, sempre a bem do serviço público.

Com relação aos Termos de Ajuste, a Agência  Reguladora do Paraná – AGEPAR - emitiu a Resolução Nº014, de 19 de novembro de 2013, que regulamenta procedimentos a serem adotados em alterações dos Contratos de Concessão, e resolveu, entre outros:

“Art. 2º Determinar que todas as modificações ou alterações dos contratos de concessão firmados com entes regulados sejam formalizados através de Termos Aditivos preconizados na forma da Lei.”

Tais medidas têm sido tomadas tendo em vista: tanto o tempo necessário para a conclusão do Processo de Revisão Amigável (negociação iniciada em agosto de 2011), quanto a necessidade de inclusão das obras não previstas nos Programas Vigentes e de antecipação de obras previstas, lembrando que o Processo visa resolver as pendências existentes e represadas desde o último Termo Aditivo (2002).

##### QUADROS DAS RECEITAS DE PEDÁGIO

Em 01/12/2012, aplicado reajuste contratual homologado pelo DER/PR.

As tarifas de pedágio de 01/12/2012 a 30/11/2013 são as seguintes:

| PRAÇA | LOCALIZAÇÃO | VEÍCULOS LEVES | VEÍCULOS COMERCIAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jacarezinho | 12,40 | 10,90 |
| 02 | Jataizinho | 13,40 | 10,90 |
| 03 | Sertaneja | 11,50 | 10,90 |

As tarifas de pedágio a partir de 01/12/2013 são as seguintes:

| PRAÇA | LOCALIZAÇÃO | VEÍCULOS LEVES | VEÍCULOS COMERCIAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jacarezinho | 13,10 | 11,50 |
| 02 | Jataizinho | 14,20 | 11,50 |
| 03 | Sertaneja | 12,20 | 11,50 |

##### DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS PARA OS INVESTIMENTOS E PARA O CUSTEIO NO TRIMESTRE

Conceitua-se investimento como uma aplicação financeira em obras e equipamentos que ampliam a capacidade da organização e estão sujeitos à depreciação.

Conceitua-se custeio como toda aplicação que não amplia a capacidade de organização, isto é, despesas com pessoal, material de consumo, administração e outros como manutenção, serviços operacionais, etc.

##### DESEMBOLSOS PREVISTOS E REALIZADOS, ACUMULADOS ATÉ O TRIMESTRE PARA OS INVESTIMENTOS E PARA O CUSTEIO

Conceitua-se investimento como uma aplicação financeira em obras e equipamentos que ampliam a capacidade da organização e estão sujeitos à depreciação.

Conceitua-se custeio como toda aplicação que não amplia a capacidade de organização, isto é, despesas com pessoal, material de consumo, administração e outros como manutenção, serviços operacionais, etc.

##### ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO E DE ACIDENTES

Os dados a seguir visam ilustrar a situação atual quanto ao fator segurança de trânsito, analisando as informações disponíveis correlacionadas a causas e consequências dos acidentes registrados.

O quadro 7 e o gráfico correspondente apresentam os valores relativos à distribuição mensal de acidentes.

O quadro 8 e o gráfico subsequente mostram os dados correspondentes aos acidentes distribuídos conforme o dia da semana.

Já o quadro 9 e os gráficos correspondentes apresentam os valores relativos à distribuição de  acidentes por tipo e por gravidade da ocorrência.

O quadro 10 e os gráficos subsequentes apresentam informações relativas aos índices de acidentes e de vítimas.

E finalmente o quadro 11 apresenta dados relativos à operação dos postos de pesagem no período.

##### DEMONSTRATIVO SOBRE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Apresentam-se a seguir os valores correspondentes ao atendimento médico, mecânico e a incidentes, conforme o quadro 12. Também são apresentadas as respectivas estatísticas de reclamações e contatos dos usuários com a concessionária, através de livro de reclamações ou linha direta, conforme o quadro 13.

##### GESTÃO AMBIENTAL

Apresenta-se, a seguir, no quadro 14, o resumo correspondente ao Licenciamento Ambiental.

O quadro 14a, referente aos passivos ambientais, apresenta dados semestrais, tendo em vista que os relatórios que contêm tais dados são apresentados ao final do 1º e 2º semestres de cada ano (no caso de surgimento de não conformidades referentes a passivos ambientais, as mesmas são acompanhadas mensalmente pelas equipes locais).

##### FAIXA DE DOMÍNIO

Apresenta-se, a seguir, quadro 15 correspondente a utilização irregular da faixa de domínio.

##### PENDÊNCIAS JUDICIAIS

Apresenta-se, a seguir, Relatório Jurídico apresentado pela Concessionária.

# PROCESSOS CÍVEIS

## COMARCA DE ANDIRA

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS Número: 269 Ano: 2008 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DE ANDIRÁ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0000468-06.2012.8.16.0039 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSÉ MARCIO HENRIQUE |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A DNIT – DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DER/PR – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DE ANDIRÁ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0001087-96.2013.8.16.0039 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | CARLA ELOINE MOURA DE OLIVEIRA |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A WILSON DE OLIVEIRA LEITE CONSTRUTORA TRIUNFO S.A. |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DE ANDIRÁ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0002988-02.2013.8.16.0039 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | WILLIAN JOSÈ FARIA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A RIO TIBAGI OPERAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO RODOVIÁRIOS |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE ANDIRÁ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |
| Objeto: | Reparação de danos devido a queda de uma árvore no seu automóvel. |

## COMARCA DE ASSAI

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS Número: 0605-61 Ano: 2012 0000605-61.2012.8.16.0047 |  |
| --- | --- |
| Autor: | BONETTI E VALENTIN LTDA. |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ASSAI |
| Fase Atual: | Processo extinto ante a incompetência do JEC. Aguardando julgamento de Mandado de Segurança oposto pelo requerente |

## COMARCA DE ASSIS/SP

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS Número: 422 Ano: 2004 |  |
| --- | --- |
| Autor: | UGO BENEDITO MARTINHO |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DE ASSIS |
| Fase Atual: | Em execução de sentença pela Econorte |

## COMARCA DE BANDEIRANTES

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Número: 1594 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | VALDIR BITTENCOURT E OUTROS |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE BANDEIRANTES |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL Número: 0005662-51.2012.8.16.0050 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | EDILSON JOSÉ CAMARGO |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BANDEIRANTES |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. Concluso para sentença. |

## COMARCA DE BARUERI/SP

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Número: 139 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOAQUIM PAULO DE OLIVEIR LEONICE BORTOLANI DE OLIVEIRA RENAN BORTOLANI JACOB DE OLIVEIRA |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 5ª VARA CÍVEL DE BARUERI |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

## COMARCA DE cambará

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0000187-65.2013.8.16.0055 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ELIO FANTINELI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cambará |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0002627-68.2012.8.16.0055 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | DANIEL GARCIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A JEFFERSON DOS SANTOS |
| Local Atual: | Vara Cível de Cambará |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

## COMARCA DE CAMBÉ

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 648 Ano: 2004 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ANTONIO APARECIDO MAESTRO ANA REQUILDA LIUTI MAESTRO ANDRÉA MAESTRO BÁRBARA MAESTRO COSTA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Julgado improcedente. Determinado o arquivamento. |

| Classe: INDENIZAÇÃO Número: 007 Ano: 2006 |  |
| --- | --- |
| Autor: | TIAGO ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: INDENIZAÇÃO Número: 65 Ano: 2008 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SIMONE BUENO BEGNINI, GABRIEL BEGNINI e VICTOR BEGNINI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: RECLAMAÇÃO Número: 0002283-21.2011.8.16.0056 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | MARLY APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Julgada procedente a ação. Interpostos embargos declaratórios. |

| Classe: INDENIZAÇÃO Número: 000235-64.2013.8.16.0056 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autores: | IND. E COM. DE FRIOS E LAT. CATARATAS LTDA VENILSON ALVES BARBOZA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: INDENIZAÇÃO Número: 379/2005 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autores: | MARIA LUIZA MENDES |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A RODRIGO ARCÂNGELO POCAY CENTRAL LOCADORA DE VEÍCULOS S/C LTDA. |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 003699-53.2013.8.16.0056 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSÉ LUIZ BOLONHINI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A Município de Cambé |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBÉ |
| Data da autuação: | 13/05/2013 |
| Fase Atual: | Em instrução de primeira instância. |
| Objeto: | Indenização por danos morais e materiais e pensionamento em razão de acidente de trânsito em via marginal. |

## COMARCA DE CHAVANTES

| Classe: Ação de Indenização Número: 368 Ano: 2013 CNJ nº 0001416-20.2013.8.26.0140 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LAURO PEDROSO DA LUZ |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CHAVANTES |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |
| Objeto: | Indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. |

## COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 782 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SALH FAYEZ MOWHANNA SIHAM SALEM MOWHANNA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Realizado o pagamento da condenação e custas processuais. Enc. para arquivamento. |

| Classe: INTERDITO PROIBITÓRIO Número: 1.136 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | ACIR PEPES MEZZADRI APARECIDO CUSTÓDIO DA SILVA MURB – MOVIMENTO DE USUÁRIO DAS RODOVIAS DO BRASIL FÓRUM POPULAR CONTRA O PEDÁGIO MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA SINDICALISTAS, LÍDERES COMUNITÁRIOS E MILITANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE SE DIZEM REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DE RODOVIAS E DE CAMINHONEIROS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Aguarda julgamento de recurso de apelação. |

| Classe: AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO Número: 979 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | JORGE YARED ANTÔNIO ANNIBELLI LUIZ CLAUDIO ROMANELLI DOÁTICO SANTOS ZENIR TEIXEIRA ARLINDO RODRIGUES ADEMIR PINCHESKI FRENTE AMPLA PELOS AVANÇOS SOCIAIS FÓRUM POPULAR CONTRA O PEDÁGIO MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA VIA CAMPESINA SINDICALISTAS, LÍDERES COMUNITÁRIOS E MILITANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS E DEMAIS MANIFESTANTES INCERTOS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. Concluso para sentença. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1.099 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SOLANGE GOMES DOS SANTOS |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR. |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1036 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSIAS MÁXIMO PEREIRA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 7971-04 Ano: 2011 0007971-04.2011.8.16.0075 |  |
| --- | --- |
| Autor: | MARCIO ANTONIO CAVALCANTE |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A E OUTROS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE USUCAPIÃO Número: 1.428 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | RICHARD MYAMOTO E OUTRO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A E OUTROS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE CORNÉLIO PROCÓPIO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: RECLAMAÇÃO Número: 0007455-47.2012.8.16.0075 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Maria Salete Clos Fonseca José Antonio Otoni da Fonseca |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0000869-57.2013.8.16.0075 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ROBSON ALEXANDRE DE PAULA |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0001207-31.2013.8.16.0075 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | WALTER ZARPELAM |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0002739-40.2013.8.16.0075 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | OSMAR RODRIGUES |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Realizado o pagamento. Aguardando o arquivamento. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0002729-93.2013.8.16.0075 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LEANDRO SALVAT VANINI |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE USUCAPIÃO Número: 0001114-73.2010.8.16.0075 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | MASCIONILA ANSELMO DA SILVA |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A JORGE CARLOS DIAS E OUTROS |
| Local Atual: | 1ª Vara Cível de Cornélio Procópio |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE CURITIBA

| Classe: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Número: 0003908-18.2012.8.16.0004 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SETCEPAR – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARANÁ |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S.A. RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS CATARATAS S.A. STP SERVIÇO E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO S.A. RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S.A. – VIAPAR CAMINHOS DO PARANÁ S.A. |
| Local Atual: | 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1º instância |

## COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 76 Ano: 2008 |  |
| --- | --- |
| Autor: | FOLEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÂO |
| Fase Atual: | Apelação julgada parcialmente procedente. Interposto Recurso Especial. |

## COMARCA DE ibiporã

| Classe: AÇÃO INDENIZATÓRIA Número: 0004242-85.2012.8.16.0090 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ANDRÉ BERNINI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A CGMP – VIA FÁCIL BANDO DO BRASIL |
| Local Atual: | Vara Cível da Comarca de Ibiporã |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

## COMARCA DE IPAUÇU/SP

| Classe: AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Número: 1131 Ano: 2002 |  |
| --- | --- |
| Autor: | NELSON AUNTUNES RIBEIRO PALMIRA FELICIANO VIEIRA RIBEIRO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZ DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE IPAUÇU/SP |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Número: 1132 Ano: 2002 |  |
| --- | --- |
| Autor: | BENEDITO ANTUNES RIBEIRO ANA RIBEIRO DE ANDRADE CLEUZA RIBEIRO GAZZOLA MARIA INEZ RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZ DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE IPAUÇU/SP |
| Fase Atual: | Aguarda julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário e Especial . Aguarda julgamento de agravo regimental. |

## COMARCA DE ITAPEVI/SP

| Classe: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO Número: 0000314-55.2013.8.26.0271 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZ ESPECIAL CIVEL DE ITAPEVI/SP |
| Fase Atual: | Julgada improcedente a ação. Encaminhada para arquivamento. |

## COMARCA DE JACAREZINHO

| Classe: INTERDITO PROIBITÓRIO Número: 458 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | ACIR PEPES MEZZADRI APARECIDO CUSTÓDIO DA SILVA MURB – MOVIMENTO DE USUÁRIO DAS RODOVIAS DO BRASIL FÓRUM POPULAR CONTRA O PEDÁGIO MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA SINDICALISTAS, LÍDERES COMUNITÁRIOS E MILITANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE SE DIZEM REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DE RODOVIAS E DE CAMINHONEIROS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE JACAREZINHO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Número: 165 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | COORDENADORES E MANIFESTANTES DO MOVIMENTO SEM-TERRA (MST) MOVIMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS DEMAIS LÍDERES COMUNITÁRIOS MILITANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE JACAREZINHO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 410 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ROSENILDA FRANCISCON OSNI FRANCISCON |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE JACAREZINHO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0005558-12.2012.8.16.0098 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | VALEDETE RIBEIRO MARIA LUCINDA RIBEIRO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A IRENI ALVES DE SOUZA |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE JACAREZINHO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS Número: 1826-86.2013.8.16.0098 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | NELSON RAMOS ME |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE JACAREZINHO |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

## COMARCA DE LONDRINA

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Número: 935 Ano: 2002 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SILAS BUENO DE GODOY MARIA SOLANGE VIEIRA CAMPOS |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A REMERSON ANTONIO HERMAN |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Publicado acórdão que afasta a responsabilidade da Econorte. Em cumprimento de sentença. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1.204 Ano: 2004 |  |
| --- | --- |
| Autor: | KARLA FUMIERE FERNANDES |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 8ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em execução. Realizado o pagamento. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (SUMÁRIO) Número: 397 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | PAULO APARECIDO VIDA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 3ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em execução de sentença. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 598 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ALEX APARECIDO FREITAS OLIMPIO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A MUNICÍPIO DE LONDRINA |
| Local Atual: | 3ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 8939-6 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | MARISETTE DE MELO VAZ |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A PAULO GILBERTO PACHECO DA SILVA |
| Local Atual: | 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Realizado o pagamento. Encaminhado para arquivo. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 363 Ano: 2008 |  |
| --- | --- |
| Autor: | RENATO GERMANO DOS SANTOS DELSE CARNEIRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS JENNISER GERMANO DOS SANTOS |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 5ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Julgado procedente. Aguardando julgamento de apelação interposta. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1.460 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ELIEGE VAZ LETICIA VAZ MENDONCA KATIA DAIANE YANO MENDONCA |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A PAULO GILBERTO PACHECO DA SILVA |
| Local Atual: | 5ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 510 Ano: 2008 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSÉ CARLOS JULIAN EROTILDE ALVES JULIAN |
| Réu: | EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A A.A VERONEZE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA |
| Local Atual: | 3ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Julgado improcedente. Aguardando trânsito em julgado. |

| Classe: AÇÃO ORDINÁRIA Número: 1.490 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SERCOMTEL S.A. |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância |

| Classe: AÇÃO ORDINÁRIA Número: 1.162 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | COMPANHIA DE SANEAMENTO NORTE DO PARANÁ |
| Réu: | ECONORTE - EMP. CONCESSIONÁRIA DE ROD. DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 3ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Aguarda julgamento de recurso de apelação. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0943 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JORGE ANTÔNIO BASSO – COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTE LTDA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Apelação julgada improcedente. Interposto Recurso Especial. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1092 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | VALTAIR COLABIANQUI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 7ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1.570 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | OSASTUR – OSASCO TURISMO LTDA. |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A |
| Local Atual: | 7ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 2.168 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | HENRIQUE IRÉDIO DE FREITAS |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte OSR Operações e Serviços Rodoviários Ltda. |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0012878-45 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LUIZ CARLOS RUBIO |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte ESTADO DO PARANÁ |
| Local Atual: | 4ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: MANDADO DE SEGURANÇA Número: 0032746-09.2010.8.16.0014 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. e COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 4ª VARA CÍVEL |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: RECLAMAÇÃO Número: 2010.0010010-0/0 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Agenciadora de Cargas Guasti Ltda. – ME |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 2º Juizado Especial Cível |
| Fase Atual: | Em execução. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 61943 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Roberto Aparecido Silva Inácio Maria Sebastiana Corradini Farias |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 6ª Vara Cível de Londrina |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0054583-86.2011.8.16.0014 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Viação Garcia Ltda. |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte Itaú Seguros S.A. |
| Local Atual: | 7ª Vara Cível de Londrina |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ### Número: 0055389-24.2011.8.16.0014 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Itáu Seguros de Auto e Residência S.A |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 9ª Vara Cível de Londrina |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 57123 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Carlos Alessandro Sartori e outros |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 5ª Vara Cível de Londrina |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0033543-48.2011.8.16.0014 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | VANIA ERNAIDE VIEIRA DE JESUS |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte e CGMP |
| Local Atual: | 1ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Julgado extinto, improcedência do pedido. Aguardando julgamento de Apelação. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0060884-49.2011.8.16.0014 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LORIVAL GOMES DE SOUZA |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 6ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. Convertido em diligência para análise de alegação de litispendência. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0060885-34.2011.8.16.0014 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LORIVAL GOMES DE SOUZA |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 7ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Sentença que declarou a ocorrência de prescrição. Aguarda julgamento de recurso de apelação. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0006320-86.2012.8.16.0014 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | Yassuda Seguros |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Número: 0037216-15.2012.8.16.0014 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | VIAÇÃO OURO BRANCO |
| Réu: | JAMILLY ALMEIDA DUTRA Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 9ª VARA CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0046387-59.2013.8.16.0014 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | GILBERTO ALMAGRO |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Julgado procedente. Efetuado Pagamento. Encaminhado para arquivamento. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0050667-73.2013.8.16.0014 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | FRANCISCO ALVES QUEIROZ |
| Réu: | Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte |
| Local Atual: | 4ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LONDRINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE maringá

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 214 Ano: 2009 |  |
| --- | --- |
| Autor: | NOMA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 2ª VARA CIVEL DE MARINGÁ |
| Fase Atual: | Aguardando julgamento de apelação interposta. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0006094-35.2013.8.16.0018 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSÉ ESTANIEL RODRIGUES |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A. |
| Local Atual: | 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARINGÁPR. |
| Fase Atual: | Realizado o pagamento. Aguardando o arquivamento. |

## COMARCA DE OURINHOS/SP

| Classe: AÇÃO INDENIZATÓRIA Número: 924 Ano: 2003 |  |
| --- | --- |
| Autor: | WALDEMAR JEREMIAS DE OLIVEIRA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE OURINHOS |
| Fase Atual: | Apelação julgada improcedente. Aguardando julgamento de embargos de declaração. |

| Classe: RECLAMAÇÃO Número: 408.01.2012.011618-9 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | IDEZIO BERGAMO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE OURINHOS |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE PILAR DO SUL/SP

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 444.01.2012.001524-4/000000-000 Ano: 2012 (Ordem n. 637/2012) |  |
| --- | --- |
| Autor: | MOISÉS GARCIA DE SALES |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA ÚNICA DA COMARCA DE PILAR DO SUL |
| Fase Atual: | Julgado parcialmente procedente. Interposta Apelação. |

## COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 1888 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | TRANSPITT TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| Fase Atual: | Julgado parcialmente procedente. Aguardando trânsito em julgado e realização do pagamento. |

## COMARCA DE ROLÂNDIA

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS Número: 591 Ano: 2003 |  |
| --- | --- |
| Autor: | PEDRO DIAS PAIVA |
| Réu: | IVO BENTO MARQUES FERNANDA MARQUES ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROLÂNDIA |
| Fase Atual: | Publicado acórdão que reconhece a existência de nulidade processual. Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Número: 905 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JOSÉ MORAIS |
| Réu: | ALESSANDRO JÚNIOR DO NASCIMENTO ECONORTE - EMP.CONCESSIONÁRIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ROLÂNDIA |
| Fase Atual: | Sentença prolatada julga improcedente o pedido inicial em relação à Econorte e procedente em relação ao primeiro réu. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 463 Ano: 2006 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ANA MARIA GASPAROTO DE ARAÚJO ANA CRISTINNA ALVES DE ARAÚJO CHIARELLI JOSE ALEXANDRE CHIARELLI RODRIGO ALVES DE ARAÚJO TÂNIA CRISTINA DE ARAÚJO LUCIANO ALVES DE ARAÚJO TEREZA CRISTINA DA SILVA VILLELA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONÁRIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROLÂNDIA |
| Fase Atual: | Julgado procedente. Aguardando julgamento de Recurso de Apelação interposto. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0006118-66 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | FABIANA DE OLIVEIRA COLLI e Outros |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONÁRIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROLÂNDIA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0000799-15.2013.8.16.0148 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | PAULO SÉRGIO MANTOVANNI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONÁRIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ROLÂNDIA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE SANTA MARIANA

| Classe: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Número: 0000909-36.2012.8.16.0152 Ano: 2012 |  |
| --- | --- |
| Autor: | RONIVALDO DUARTE LEÃO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIANA |
| Fase Atual: | Extinto por ausência do autor. Arquivado. |

## COMARCA DE santo antônio da platina

| Classe: RECLAMAÇÃO Número: 315-4 Ano: 2007 |  |
| --- | --- |
| Autor: | JAIME SACCO |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE SÃO PAULO/ CAPITAL

| Classe: AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Número: 000.04.002879-8 Ano: 2004 |  |
| --- | --- |
| Autor: | BRASIL TELECOM S/A |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| Fase Atual: | Apelação julgada procedente. Aguarda julgamento de Embargos. |

## COMARCA DE SARANDI

| Classe: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Número: 2010.0000302-4/0 Ano: 2010 |  |
| --- | --- |
| Autor: | LEANDRO ROGÉRIO DA COSTA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S.A. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SARANDI |
| Fase Atual: | Aguarda julgamento de Embargos de Declaração |

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Número: 0006401-48.2013.8.16.0160 Ano: 2013 |  |
| --- | --- |
| Autor: | SELVINO RENNER |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SARANDI |
| Fase Atual: | Em instrução de 1ª instância. |

## COMARCA DE URAÍ

| Classe: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Número: 29 Ano: 2002 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ARISTIDES JORGE MAROCHI |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE URAÍ |
| Fase Atual: | Em execução de sentença pela ECONORTE. |

| Classe: IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Número: 447 Ano: 2005 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | ARISTIDES JORGE MAROCHI |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE URAÍ |
| Fase Atual: | Proferida sentença julgando procedente o pedido. Apenso aos autos 29/2002. |

| Classe: AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO Número: 75 Ano: 2000 |  |
| --- | --- |
| Autor: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Réu: | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE UNIÃO BRASIL CAMINHONEIRO ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DE LONDRINA SINDICATO DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS SINDICATO DE TRANSPORTES DE CARGAS DO PARANÁ – SETCEPAR |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE URAÍ |
| Fase Atual: | Tribunal de Justiça manteve a sentença que julgou procedente a ação. Recurso especial interposto pelo SINDICAM denegado. Aguarda julgamento no STJ o agravo interposto em relação ao despacho que não admitiu o recurso. |

| Classe: INTERDITO PROIBITÓRIO Número: 0002138-93.2011.8.16.0175 Ano: 2011 |  |
| --- | --- |
| Autor: | MIRIAN KUNHAVALICH DE LIMA |
| Réu: | ECONORTE - EMP.CONCESSIONARIA DE ROD.DO NORTE S/A |
| Local Atual: | VARA CÍVEL DE URAÍ |
| Fase Atual: | Pedida a desistência da ação. Aguardando o arquivamento. |

##### CRONOGRAMA FINANCEIRO ACUMULADO

Apresenta-se a seguir, no quadro 16, o cronograma financeiro (previsto x realizado) acumulado considerando os anos anteriores.